Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | x | Hệ thống có cần tự đổi trạng thái khi đến giờ phát không |
| LS03 |  | x | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối thì hệthống xử lý thế nào |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Xác nhận không có chức năng tự động chuyển trạng thái |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Nhiều công việc, xử lý mua đồng thời khó hơn sao với LS02. Độ rủi ro cao nếu có vấn đề giữa phiên live |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất 1 SP = 4 giờ là sai vì Sp dùng để đo khối lượng công việc, độ phức tạp và rủi rochứ không đại diện cho thời gian cố định

Nhóm sẽ dựa trên velocity trung bình của các sprint trước, chọn story cho sprint sắp tới sao cho velocity của sprint không chênh lệch quá nhiều so với velocity trung bình